SSAFY 특화 프로젝트  |  메타버스

# Grand Theft Art

팀원 역할 및 게임 기획서

6인 · 5주 MVP / 선택적 6주 확장

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-18 |
| 프로젝트 | Grand Theft Art (가제) |
| 대상 | 6인 팀 · 5주 MVP / 선택적 6주 확장 |

※ 공개 배포 전 가제의 브랜드 혼동 가능성을 검토하고 최종 타이틀을 확정합니다.

# 목차

| 0. | 문서 기준과 의사결정 |
| --- | --- |
| 1. | 프로젝트 개요 |
| 2. | 게임 비전과 차별점 |
| 3. | 핵심 플레이 루프 |
| 4. | 월드 및 레벨 구성 |
| 5. | 시스템 상세 기획 |
| 5.1 | 그림 제작과 작품 데이터 |
| 5.2 | AI 감정평가 |
| 5.3 | 갤러리·절도·추리 |
| 5.4 | 경매·경제·낚시 |
| 6. | 콘텐츠 범위와 우선순위 |
| 7. | 클라이언트·서버 아키텍처 |
| 8. | 6인 팀 역할 배치안 |
| 9. | 셰이더·렌더링·최적화 |
| 10. | 리스크와 컷 기준 |
| 11. | 라이브 시연 시나리오 |
| 12. | 성공 기준과 산출물 |
| 부록. | 참고자료 |

# 0. 문서 기준과 의사결정

자료 구분 기존 팀 자료에서 확정되거나 제안된 내용은 [기존 합의], 이 문서에서 일정에 맞게 재구성한 내용은 [정리안], 여유가 있을 때 추가하는 내용은 [확장안], 5주 내 제외할 내용은 [컷 권고]로 표시합니다.

이 문서는 세 개의 내부 기획 자료를 바탕으로 합니다. 원안의 핵심인 “뇌절·소통”, 그림 제작과 절도, 낮·밤 전환, AI 평가, 유행 주제, 과시형 소비를 유지하면서 6인·5주 프로젝트에서 실제로 완주할 수 있도록 범위를 축소했습니다.

[기존 합의] 각 플레이어가 그림을 그리고, 좋은 그림을 훔쳐 자신의 전시장에 전시한다.

[기존 합의] 낮에는 제작, 밤에는 절도·방해, 마지막에는 평가와 판매·경매가 일어난다.

[기존 합의] 낚시, 개인 갤러리, 경매, 단서·추리, NPC 평론가, 그림 상태와 소유권 이력이 후보 콘텐츠다.

[정리안] 오픈월드는 대형 MMO가 아니라 4~6명이 함께 머무는 소형 공유 마을 한 개로 정의한다.

[정리안] 100채 주택 대신 플레이어 갤러리 6개, 중앙 경매장, 부두, 암시장, 광장만 만든다.

[정리안] AI는 승패를 단독 결정하지 않고 기본 감정가와 한 줄 평을 제공하며, 최종 시장 가치는 사용자 경매로 결정한다.

핵심 결론 5주 안에 완성하려면 “그림 → 절도 → 단서 → 경매”를 한 매치에서 끝까지 연결하는 것이 최우선입니다. 주택 구매, 대규모 생활 콘텐츠, 복잡한 전투, 8명 이상의 AI 평론가는 통합 위험이 더 커서 제외합니다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 정리안 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 가제 | Grand Theft Art | 공개 배포 전 최종 타이틀 확정 |
| 장르 | 소셜 추리 · 파티 · 드로잉 · 소형 오픈월드 | 탈락 없는 마피아형 상호작용 |
| 플랫폼 | Windows PC | SSAFY 라이브 시연 우선 |
| 플레이 인원 | 4~6명 / 1개 룸 | 시연 기본값 6명 |
| 한 매치 길이 | 15~18분 | 낮 2회 + 밤 2회 + 최종 경매 |
| 시점·엔진 | 3인칭 / Unity URP | 로우폴리 + 손그림 질감 |
| 핵심 감정 | 내 그림을 자랑하고, 남을 의심하고, 훔친 그림을 팔아넘기는 웃음 | 뇌절과 소통 |
| 기술 목표 | 실시간 세션·룸, 서버 권위형 소유권, AI 비동기 평가, 배포·부하테스트 | 개인 포트폴리오 산출물 확보 |

한 줄 소개: “낮에는 화가, 밤에는 익명의 도둑이 되어 서로의 작품을 노리고, 새벽에는 단서를 추리하며, 마지막에는 AI 평론가와 플레이어 경매로 명작의 가치를 정하는 4~6인 소셜 메타버스 게임.”

## 1.1 목표 사용자 경험

그림 실력이 없어도 제약, AI의 과장된 평론, 경매 말빨로 웃을 수 있다.

도둑질을 하더라도 탈락하지 않고 다음 단계에서 다시 협상·추리·경매에 참여한다.

작품의 제작자와 현재 소유자가 다를 수 있어, 그림 하나가 매치의 사건 기록이 된다.

맵의 크기보다 우연히 마주치고 서로의 행동을 관찰하는 밀도를 우선한다.

# 2. 게임 비전과 차별점

## 2.1 핵심 동사

| 동사 | 플레이어 경험 | 포트폴리오 기술 |
| --- | --- | --- |
| 그린다 | 주제와 감정을 해석하고 제한 시간 안에 작품을 만든다. | RenderTexture·브러시 입력·이미지 직렬화 |
| 전시한다 | 자신의 갤러리를 꾸미고 작품의 이력을 자랑한다. | 갤러리 슬롯·동적 텍스처·데이터 바인딩 |
| 훔친다 | 익명 상태에서 상대 갤러리에 잠입하고 작품 하나만 운반한다. | 서버 권위형 상호작용·소유권 원자성 |
| 의심한다 | 발자국·물감·도구 흔적으로 범인을 추리한다. | 행동 로그·단서 생성·룸 브로드캐스트 |
| 판다 | AI 평론을 이용해 작품을 변호하고 다른 사용자의 돈을 끌어낸다. | 비동기 AI·실시간 입찰·동시성 제어 |
| 낚는다 | 그림 제작 외의 짧은 휴식과 역전 아이템을 얻는다. | 미니게임·확률 테이블·ScriptableObject |

## 2.2 차별화 원칙

탈락 없는 마피아: 잘못 지목해도 게임에서 제거되지 않고 재화·명성 손실로 끝나므로 마지막까지 참여한다.

작품의 소유 이력: “누가 그렸고, 누가 훔쳤고, 얼마에 팔렸는지”가 그림의 서사가 된다.

AI는 진지하고 플레이는 엉망인 낙차: 거친 낙서를 미술 평론처럼 분석하는 한 줄 평이 웃음을 만든다.

오픈월드의 목적은 크기가 아니라 우연한 만남이다. 핵심 장소를 60~90초 안에 한 바퀴 돌 수 있게 배치한다.

경제력만으로 완벽히 방어하지 못하게 한다. 무료 방어권·가시적 금고·명성 손실로 눈치싸움을 유지한다.

# 3. 핵심 플레이 루프

그림 1. 15~18분 매치의 핵심 루프

| 단계 | 권장 시간 | 핵심 행동 |
| --- | --- | --- |
| 입장·준비 | 60초 | 4~6명 입장, 갤러리 배정, 네트워크 상태 확인 |
| 낮 1 | 150초 | 주제 공개, 그림 제작 또는 낚시, 유행 게시판 확인 |
| 황혼 | 30초 | 작품 전시, 아이템 구매, 방어권 지정 |
| 밤 1 | 120초 | 모두 익명 변장, 갤러리 잠입·절도·추격 |
| 새벽 1 | 60초 | 단서 최대 2개 공개, 자유 토론과 한 명 지목 |
| 낮 2 | 150초 | 새 작품 또는 기존 작품 보완, 낚시·거래 |
| 밤 2 | 120초 | 최종 절도와 방해, 작품 운반 리스크 증가 |
| 새벽 2 | 60초 | 최종 단서와 지목, 경매 준비 |
| AI 평가·경매 | 180초 | 평론 공개, 15초 작품 변호, 실시간 입찰 |
| 결과 | 30초 | 총점·칭호·작품 이력 공개 |

## 3.1 승리 조건

정리안 원안의 “돈 × 명성” 개념은 유지하되 설명과 밸런싱이 쉬운 가산식으로 단순화합니다. 예: 최종 점수 = 보유 재화 + 명성×100 + 명작 보너스. 정확한 계수는 3회 플레이테스트 후 조정합니다.

명성은 직접 그린 작품의 AI 평가, 사용자 투표, 정확한 범인 지목으로 얻는다.

재화는 NPC 보상, 낚시, 경매 판매, 절도 성공으로 얻고 아이템·갤러리 과시에 사용한다.

최종 결과에서 우승 외에도 “최고의 화가”, “대도둑”, “낚시왕”, “억울한 시민” 등의 칭호를 제공한다.

# 4. 월드 및 레벨 구성

[정리안] 한 장면에 모든 장소가 연결된 소형 공유 마을을 사용합니다. 갤러리는 외부에서 내부가 보이거나 문 하나로 진입하는 단순 구조로 만들어 additive scene과 복잡한 인테리어 스트리밍을 피합니다.

| 구역 | 필수 기능 | 범위 제한 |
| --- | --- | --- |
| 중앙 광장·경매장 | 유행 게시판, 토론, 최종 경매, 결과 연출 | 중앙 동선과 카메라 연출에 집중 |
| 플레이어 갤러리 6개 | 작품 슬롯 3개, 이름표, 방어 슬롯 1개 | 주택 구매·실내 증축 제외 |
| 부두·낚시터 | 1~2개 낚시 포인트, 보상 상자 | 보트·해상 이동 제외 |
| 암시장 | 밤 아이템 3종, 가격 표시 | NPC 호감도·복잡한 흥정 제외 |
| 골목·지름길 | 절도 추격과 시야 차단 | 파쿠르·복잡한 물리 제외 |
| 공지판·신문 가판대 | 오늘의 주제, 유행, 새벽 단서 | 텍스트·아이콘 기반 |

## 4.1 갤러리 구조

매치 시작 시 플레이어에게 고정 갤러리 하나를 배정한다.

기본 전시 슬롯 3개, 도난 1회 차단용 봉인 슬롯 1개를 제공한다.

작품 명패에는 작품명, 원작자, 현재 소유자, AI 평론, 소유 이력이 표시된다.

과시용 장식은 황금 액자·간판·조명 중 2개만 MVP에 넣는다.

컷 권고 “서버당 100채 주택”, 토지 구매, 노숙과 장기 생활 시뮬레이션은 별도의 게임 규모입니다. 이번 프로젝트에서는 6개 갤러리와 매치 단위 과시만 남깁니다.

# 5. 시스템 상세 기획

## 5.1 그림 제작과 작품 데이터

### 5.1.1 그림 제작

마우스 피킹으로 캔버스 RenderTexture에 색을 기록한다. 기본 도구는 브러시, 지우개, 굵기 3단계, 8~12색 팔레트다.

그림은 클라이언트에서 로컬 제작하고 완성 시 PNG 또는 압축 이미지와 메타데이터를 업로드한다. 매 프레임 텍스처를 동기화하지 않는다.

MVP 제약 4종: 손떨림, 3색 제한, 지우개 금지, 캔버스 90도 회전. 제약은 ScriptableObject로 데이터화한다.

관람자는 제작 중 화면을 직접 보지 않고 완성된 썸네일만 공유한다. 실시간 공동 드로잉은 6주차 이후로 둔다.

### 5.1.2 작품 엔터티와 소유 이력

| 필드 | 의미 | 권위 |
| --- | --- | --- |
| paintingId | 작품 고유 ID | 서버 |
| creatorId | 최초 제작자 | 서버 |
| currentOwnerId | 현재 소유자 | 서버 |
| title/theme/emotion | 작품명·주제·감정 키워드 | 백엔드 저장 |
| imageHash/imageUrl | 변조 확인과 이미지 위치 | 백엔드 |
| aiScores/critique | 주제 적합도·감정 강도·한 줄 평 | AI 결과를 서버가 정규화 |
| condition | 0~100 상태값 | 6주차 선택 |
| provenance | 제작·절도·낙찰 이력 | 서버 로그 |
| status | DISPLAYED·CARRIED·DROPPED·AUCTIONED | 실시간 서버 |

포트폴리오 포인트 PaintingOwnershipHistory를 별도 이력으로 남기면 “동시 절도 시 한 명만 소유권 획득”, “경매 정산 후 소유자 변경”, “재접속 시 현재 상태 복구”를 서버 사례로 설명할 수 있습니다.

## 5.2 AI 감정평가

AI는 미술의 객관적 진위를 판정하는 도구가 아니라 게임용 평론가입니다. 결과가 흔들려도 재미가 유지되도록 AI 점수, 사용자 반응, 유행 배율을 분리합니다.

| 단계 | 입력·처리 | 실패 대응 |
| --- | --- | --- |
| 1. 제출 | 완성 이미지, 주제, 감정 키워드, 현재 유행을 백엔드에 전달 | 파일 크기·형식 검증 |
| 2. 배치 평가 | 최대 6개 작품을 한 번에 VLM 또는 이미지-텍스트 모델에 요청 | 10초 타임아웃, 1회 재시도 |
| 3. 정규화 | 주제 적합도·감정 강도·독창성 0~100, 한 줄 평 생성 | 서버가 범위 제한·결측치 보정 |
| 4. 가격 산정 | 기본가 = AI 점수 + 유행 보정 + 플레이어 투표 보정 | AI 단독 결정 금지 |
| 5. 경매 | 사용자가 실제 가격을 결정 | 실패 시 사용자 투표와 고정 기본가 사용 |

AI 결과 예시 { "themeMatch": 72, "emotionIntensity": 88, "novelty": 64, "tags": ["불안", "월요일", "고양이"], "critique": "구겨진 선에서 출근을 거부하는 고양이의 결연함이 느껴진다." }

평론가 NPC는 MVP에서 1명만 제작하고 보수적·유행추종·괴짜의 3개 페르소나 프롬프트 중 하나를 매치마다 선택한다.

추론 대기 시간에는 NPC가 작품 앞에서 고개를 끄덕이거나 메모하는 애니메이션을 재생한다.

로컬 GPU 환경이 불안정하면 외부 비전 API를 사용하되 결과 캐시와 더미 평가 데이터를 준비한다.

SSAFY 시연에서는 사용자 그림을 공개 영구 저장하지 않고 테스트 계정과 숨김 기능을 사용한다.

## 5.3 갤러리·절도·추리

### 5.3.1 밤 절도

밤에는 모든 플레이어가 동일한 가면·실루엣으로 표시되어 이름표가 사라진다.

작품 앞에서 2초간 상호작용하면 운반 상태가 되며 한 번에 그림 하나만 들 수 있다.

그림을 들면 이동 속도가 감소하고 아이템을 사용할 수 없다. 기절하면 그림을 그 자리에 떨어뜨린다.

MVP는 HP와 총기를 제거하고 짧은 기절·밀치기·발 묶기만 사용한다.

밤 종료 시 갤러리 안 또는 플레이어 손에 있는 그림은 해당 플레이어 소유가 되고, 필드 방치 그림은 직전 소유자에게 반환한다.

| MVP 아이템 | 효과 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| 물감 폭탄 | 맞은 대상 화면에 색 번짐 + 2초 감속 | 파티클·디버프 |
| 스프링 장갑 | 근거리 한 번 밀치기, 운반 중 사용 불가 | 충돌·쿨다운 |
| 끈끈이 함정 | 설치자에게만 표시, 밟으면 2초 정지 | 네트워크 오브젝트·타이머 |

### 5.3.2 단서와 지목

절도 행동 로그를 기반으로 발자국 형태, 물감 색, 사용 아이템 잔여물 중 최대 2개를 새벽에 공개한다.

새벽 60초 동안 근접 텍스트·말풍선·이모트로 토론한다. 음성 채팅은 범위에서 제외한다.

각 플레이어는 한 명을 지목한다. 실제 절도자와 일치하면 범인은 명성·재화를 잃고, 틀리면 지목자들이 소량의 명성을 잃는다.

누구도 게임에서 탈락시키지 않는다. 억울함과 의심은 다음 밤 행동을 바꾸는 장치다.

## 5.4 경매·경제·낚시

### 5.4.1 최종 경매

각 작품은 AI 한 줄 평과 기본 감정가를 공개하고 현재 소유자가 15초 동안 작품을 변호한다.

오름차순 실시간 경매를 사용한다. 서버는 잔액, 현재 최고가, 자기 작품 입찰 금지, 중복 요청을 검증한다.

종료 시 최고 입찰자 잔액 차감과 작품 소유권 변경을 하나의 정산 트랜잭션으로 처리한다.

낙찰 실패 작품은 NPC 기본가로 판매하거나 소유자가 보유한다. MVP에서는 한 방식만 선택한다.

### 5.4.2 경제와 과시

| 재화 획득 | 재화 소모 | 설계 목적 |
| --- | --- | --- |
| AI 기본 보상 | 밤 아이템 | 게임 플레이 순환 |
| 경매 판매 | 황금 액자·간판·조명 | 부자처럼 보이는 과시 |
| 절도 성공 | 방어 봉인 또는 금고 슬롯 | 절도와 방어의 선택 |
| 낚시 보상 | 다음 매치 장식 또는 칭호 | 짧은 휴식과 역전 |

### 5.4.3 낚시

원형 또는 좌우 게이지를 맞추는 10~15초 미니게임으로 구현한다.

보상 5종: 일반 물고기, 낡은 액자, 밤 아이템, 떠내려온 무명 그림, 희귀 황금 물고기.

낚은 그림은 AI 평가가 낮거나 상태값이 감소한 작품으로 생성해 “직접 그릴지, 운에 맡길지” 선택을 만든다.

낚시터는 1~2개만 두고 보트·낚싯대 성장·도감은 제외한다.

## 5.5 추가하면 좋은 저비용 콘텐츠

| 콘텐츠 | 효과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 작품 소유 이력 명패 | 서버 기술과 게임 서사를 동시에 보여줌 | MUST |
| 오늘의 유행 게시판 | 가치 기준을 바꾸고 이동 동선을 만듦 | MUST |
| 매치 결과 신문 | 도둑·명작·낚시왕을 한 화면에 요약 | SHOULD |
| 명작 박물관 | 이전 매치 우승 그림을 로비에 전시 | 6주차 |
| 위조품 | 원작 복사 후 AI 감정 통과 시 판매 | 후속 |
| 복원·보존 상태 | 낚은 그림 상태 회복과 액자 가치 | 후속 |

# 6. 콘텐츠 범위와 우선순위

| 구분 | 5주 포함 | 6주차/후속 | 제외 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월드 | 소형 마을 1개, 갤러리 6개, 광장·부두·암시장 | 명작 박물관 | 100채 주택, 토지 구매, 대형 스트리밍 월드 |
| 멀티 | 4~6인 룸, 상태 동기화, 재접속, 고정 서버 | 동적 서버 증설 | MMO 영구 월드, 다중 리전 |
| 그림 | 드로잉, 제약 4개, 작품 이력 | 공동 드로잉, 상태·복원 | 제약 16개 전부 |
| AI | 배치 평가, 한 줄 평, 실패 폴백 | 복수 평론가 | 모델 학습, 8개 모델 병렬 |
| 밤 | 절도·운반·드롭, 아이템 3종, 단서·지목 | 위조·소문 카드 | HP 전투, 총기, 복잡한 QTE |
| 경제 | 경매, 재화, 과시 장식 2종 | 갤러리 증축 | 결제·현금 상점 |
| 낚시 | 게이지 1종, 보상 5종 | 도감·희귀 이벤트 | 보트·해양 탐험 |
| 소셜 | 말풍선·이모트·15초 변호 | 친구·프로필·랭킹 | 음성 채팅, UGC 공개 커뮤니티 |

완성 판정 5주 버전은 기능 수가 아니라 6명이 한 방에 들어와 한 매치를 3회 연속 완주할 수 있는지로 평가합니다.

# 7. 클라이언트·서버 아키텍처

그림 2. 권장 시스템 아키텍처

## 7.1 권장 선택

[정리안] 실시간 플레이는 Unity Dedicated Server 또는 팀이 검증한 단일 네트워크 라이브러리로 처리하고, Spring Boot 백엔드는 로그인·룸 할당·영속 데이터·AI 작업을 담당합니다. 전송 계층을 직접 새로 만들지 않습니다.

| 영역 | 클라이언트 | 실시간 게임 서버 | 플랫폼 백엔드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이동·애니메이션 | 입력, 보간, 표현 | 속도·위치 검증, 상태 전파 | 저장하지 않음 |
| 라운드 시간 | UI 표시 | 단계 전환의 유일한 권위 | 결과 저장 |
| 그림 제작 | 로컬 브러시·이미지 생성 | 운반·전시 상태 | 이미지·메타데이터 저장 |
| 절도·아이템 | 요청·연출 | 거리·소유권·쿨다운 검증 | 행동 로그 |
| 경매 | 입찰 UI | 룸 현재가 브로드캐스트 | 잔액·낙찰 정산 |
| AI 평가 | 대기 연출 | 결과를 매치에 반영 | 배치 요청·캐시·폴백 |
| 접속 | 토큰·재접속 요청 | 세션·스냅샷 | 룸 주소·플랫폼 토큰 검증 |

## 7.2 5주용 서버 운영 모델

게임 서버 프로세스 하나가 룸 하나를 담당한다. Docker Compose로 1~3개 포트의 고정 서버 풀을 띄운다.

백엔드 Room Registry가 WAITING 서버를 배정하고 Redis에 roomId, endpoint, playerCount, heartbeat를 저장한다.

자동 컨테이너 생성, Kubernetes, 오토스케일링은 구현하지 않는다.

게임 서버가 종료되면 백엔드는 룸을 FAILED로 바꾸고 클라이언트에 재입장 또는 로컬 데모 룸을 안내한다.

## 7.3 서버 권위 범위

클라이언트 요청 → 서버 검증 → 상태 변경 → 방 전체 전파 예: StealRequest(paintingId) 1) NIGHT 단계인지 확인 2) 플레이어가 이미 운반 중인지 확인 3) 작품과의 거리·전시 상태 확인 4) painting.currentCarrier를 원자적으로 변경 5) PaintingPickedUp 이벤트를 방 전체에 전파

# 8. 6인 팀 역할 배치안

전제 조민호는 서버 중심 역할을 맡고, 다른 서버 지망자 1명이 플랫폼 백엔드를 담당합니다. 나머지 네 명의 실제 이름 매핑은 개인 숙련도 확인 후 확정해야 하며 아래는 역할 슬롯 기준 추천안입니다.

| 역할 | 주요 책임 | 개인 산출물 | 얻어갈 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 조민호 실시간 서버·통합 리드 | 룸 상태 머신, 세션·재접속, 서버 권위형 절도·경매, 게임 서버 배포, Unity 네트워크 파사드, 부하테스트 | 룸/세션 설계서, 이벤트 명세, 재접속 데모, 동시성 테스트 보고서 | 실시간 게임 서버·멀티플레이 백엔드 |
| 2. 서버 지망자 플랫폼 백엔드·AI·인프라 | Spring Boot API, PostgreSQL/Redis, 그림·소유 이력, AI 배치·폴백, Docker/CI, 운영 로그 | API·ERD, AI 파이프라인, 배포 스크립트, 장애 대응 문서 | 서비스 백엔드·AI 연동·DevOps |
| 3. Client Core | 플레이어 컨트롤러, 카메라, 애니메이션, 네트워크 이동, 공통 IInteractable | 네트워크 캐릭터, 상호작용 프레임워크, 입력 문서 | 멀티플레이 클라이언트 구조화 |
| 4. Drawing & Gallery | RenderTexture 드로잉, 브러시 제약, 이미지 저장, 갤러리 슬롯·동적 텍스처 | 드로잉 모듈, 작품 데이터 바인딩, 갤러리 UI | 그래픽스·UGC 데이터 처리 |
| 5. Gameplay & PM | 라운드 규칙, 절도·운반·아이템, 단서·지목, 낚시, 밸런스, 일정·의사결정 | 게임플레이 모듈, SO 콘텐츠, 플레이테스트 로그 | 게임 시스템 설계·PM |
| 6. UI·Tech Art·World | 공통 UI, 월드 블록아웃·에셋 통합, 셰이더 2종, LOD·인스턴싱·프로파일링, 스토어 이미지 | UI 가이드, 셰이더, 최적화 전후 리포트 | 테크니컬 아트·렌더링 최적화 |

## 8.1 조민호 권장 작업 비율

| 비율 | 업무 | 하지 말아야 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 60% | 실시간 게임 서버, 룸·세션·상태 동기화, 권위형 거래 | 일반 UI와 맵 꾸미기를 주업무로 맡지 않음 |
| 25% | Spring 백엔드와 게임 서버 연결, Redis 룸 레지스트리, 배포 | 모든 백엔드 기능을 혼자 가져가지 않음 |
| 15% | Unity 네트워크 계층과 대표 상호작용 1개를 클라이언트까지 연결 | 클라이언트 전체 리드까지 겸임하지 않음 |

권장 개인 포트폴리오 제목: “서버 권위형 작품 소유권과 경매 동시성을 처리하는 4~6인 멀티플레이 게임 서버”.

# 9. 셰이더·렌더링·최적화

## 9.1 아트·렌더링 방향

URP 기반 로우폴리 마을에 손그림 종이 질감과 과장된 야간 조명을 결합한다.

에셋 팩은 캐릭터 1종, 마을 1종, 소품 1종으로 통일하고 재질 팔레트로 색감을 맞춘다.

실시간 조명은 태양 1개와 제한된 포인트 라이트만 사용하고 대부분의 환경광은 베이크한다.

## 9.2 포트폴리오용 셰이더

| 우선순위 | 셰이더·효과 | 핵심 기술 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST 1 | 상호작용 아웃라인 | Renderer Feature 또는 스텐실·깊이 기반 외곽선 | 줍기·그림·NPC 표시 |
| MUST 2 | 낚시터 물 셰이더 | 버텍스 파동, depth fade, 얕은 물 거품, 단순 반사 | 부두 한 구역 |
| SHOULD | 밤 실루엣·마스킹 | 색상 치환, 이름표 제거, 디더/림라이트 | 익명성 강화 |
| COULD | 젖은 물감·캔버스 효과 | 노멀·러프니스 변화, 시간에 따른 건조 | 6주차 |

## 9.3 최적화 적용 순서

| 단계 | 적용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기준 측정 | 1080p CPU/GPU frame time, batches, SetPass, GC 기록 | Profiler·Frame Debugger 캡처 |
| 2. 재질 정리 | SRP Batcher 호환, 공통 재질, 키워드 변형 최소화 | SetPass·variant 비교 |
| 3. 반복 오브젝트 | 액자·가로등·나무·의자에 GPU Instancing/MaterialPropertyBlock | draw call 전후 비교 |
| 4. 시야 최적화 | LODGroup, distance culling, 정적 오클루전, 작은 소품 비활성 | 카메라 동선 frame time |
| 5. 라이팅 | 베이크 조명, shadow distance와 추가광 제한 | GPU frame·shadow caster |
| 6. 런타임 | 오브젝트 풀링, UI Canvas 분리, 이벤트 할당 감소 | GC Alloc·spike |
| Unity 6 선택 | GPU Resident Drawer·GPU Occlusion Culling은 버전·장면 효과 확인 후 적용 | 효과 없으면 제거 |

측정 원칙 “최적화 기법을 넣었다”가 아니라 동일한 시연 동선에서 적용 전후 수치를 남깁니다. 예시 목표는 1080p 60FPS, P95 프레임 20ms 이하, SetPass 또는 CPU Rendering 시간 30% 감소이며 실제 하드웨어 결과를 그대로 기록합니다.

## 9.4 네트워크 최적화

이동 스냅샷은 10~15Hz로 전송하고 클라이언트에서 보간한다. 6인 룸에서는 복잡한 관심 영역 분할을 하지 않는다.

절도·입찰·아이템은 이벤트 기반 신뢰성 메시지로 처리한다.

그림 이미지는 완성 시 한 번 업로드하고 실시간 서버에는 paintingId와 해시만 전달한다.

룸 단위 순차 이벤트 처리를 사용해 같은 그림을 두 명이 동시에 집는 경쟁을 단순화한다.

# 10. 리스크와 컷 기준

| 리스크 | 조기 징후 | 대응·컷 기준 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 통합 지연 | W1 D3까지 2명이 같은 오브젝트를 보지 못함 | 검증된 라이브러리/host-authoritative 폴백, 기능 추가 중단 |
| AI 지연·불안정 | 6개 평가가 10초를 반복 초과 | 외부 API 또는 캐시, 사용자 투표+기본가 폴백 |
| 드로잉 성능 | 해상도 상승 시 프레임·메모리 급증 | 512~1024 제한, 완성 시 압축 |
| 콘텐츠 과다 | W3 종료에 완주 가능한 매치가 없음 | 단서 1종, 아이템 2종, 장식 1종으로 축소 |
| 에셋 스타일 혼합 | 맵·캐릭터·UI 분위기가 불일치 | W1 스타일 가이드·재질 팔레트 고정 |
| UGC 문제 | 부적절한 그림이 시연 화면 노출 | 테스트 계정·숨김·매치 후 삭제 |
| 배포 일정 | 스토어 SDK가 코어 빌드를 막음 | LocalDemo 기준, 플랫폼 SDK를 어댑터 분리 |
| 가제 브랜드 혼동 | 스토어 등록 시 이름 검토 이슈 | W2까지 공개 타이틀 후보 확정 |

## 10.1 기능 컷 순서

1. 위조·복원·명작 박물관을 제거한다.

2. 단서 3종을 1종으로 줄이고 지목 보상만 남긴다.

3. 밤 아이템 3종을 2종으로 줄인다.

4. 두 번째 선택 셰이더와 갤러리 장식을 줄인다.

5. 낚시는 삭제하지 않고 보상 종류를 3개로 축소한다.

6. 최후에는 최대 인원을 6명에서 4명으로 낮추되 그림·절도·AI·경매 핵심 루프는 유지한다.

# 11. 라이브 시연 시나리오

| 순서 | 시연 행동 | 보여줄 기술 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6개 클라이언트가 같은 룸에 입장 | Room Registry와 서버 로그에서 playerCount=6 |
| 2 | 주제 “월요일 아침의 고양이” 공개 | 2명은 그림, 1명은 낚시, 나머지는 갤러리 준비 |
| 3 | 완성 그림 제출 | 이미지·메타데이터 저장, AI 평가 작업 생성 |
| 4 | 밤 전환 | 이름표 제거, 도둑 운반, 방어자 밀치기로 드롭 |
| 5 | 새벽 단서·지목 | 발자국 또는 물감 단서와 용의자 선택 |
| 6 | AI 평론 공개 | 한 줄 평과 기본 감정가, 실패 시 캐시 |
| 7 | 실시간 경매 | 동시 입찰에도 최고가와 잔액 일관성 유지 |
| 8 | 결과·수치 | 작품 소유 이력, 서버 부하, 렌더링 전후 지표 |

## 11.1 실패 대비

AI 결과 6개를 미리 캐시하고 실제 요청이 실패하면 같은 UI 흐름으로 폴백한다.

클라우드 장애 시 한 PC에서 백엔드·게임 서버·Redis·PostgreSQL을 Docker Compose로 실행한다.

룸 토큰과 데모 계정을 미리 생성하고 모든 클라이언트 해상도와 서버 주소를 고정한다.

라이브 시연과 동일한 3~5분 백업 영상을 준비한다.

# 12. 성공 기준과 산출물

| 영역 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 게임 완성도 | 6명이 한 매치를 3회 연속 완주하고 진행 불가 버그가 없다. |
| 멀티플레이 | 룸 간 이벤트 누출이 없고 동일 그림 중복 소유와 음수 재화가 없다. |
| 재접속 | 30초 이내 재접속 시 단계·위치·작품 상태 스냅샷을 복구한다. |
| AI | 평가 성공 또는 폴백으로 모든 작품이 가격과 평론을 받는다. |
| 렌더링 | 시연 PC 1080p 목표 프레임과 최적화 전후 캡처가 있다. |
| 배포 | 클라이언트와 서버를 한 번의 스크립트·가이드로 실행할 수 있다. |
| 문서 | GDD, 이벤트 명세, ERD, 아키텍처, 테스트, 프로파일링, 배포, 시연 문서가 있다. |
| 개인 포트폴리오 | 각 팀원이 문제-선택-구현-측정-회고 구조의 개인 사례 2개 이상을 확보한다. |

# 부록. 참고자료

## A. 팀 내부 자료

20260812_1 기획을 위한 기초 자료조사.docx

20260812_2 핵심 컨텐츠 논의 결과.docx

20260813 게임 기능_콘텐츠 세부 구상.docx

## B. 공식 기술·배포 자료

[1] Steamworks Onboarding — 30일 대기와 최소 2주 출시 예정 페이지

[2] Steam Direct Fee — 앱당 100달러 제출 수수료

[3] Steam Review Process — 스토어 페이지와 빌드 검토

[4] Uploading to Steam / SteamPipe — 디포·빌드 업로드

[5] Steam Playtest — 본 게임과 분리된 자식 AppID 테스트

[6] Steam Graphical Assets — 캡슐·스크린샷 등 스토어 자산

[7] STOVE SDK Download & Install — PCSDK3와 Unity 지원 환경

[8] STOVE 로그인 가이드 — PC SDK와 STOVE PC 클라이언트 로그인

[9] STOVE Store PCSDK3 시작하기 — STOVE 스토어용 SDK 개요

[10] STOVE 개발자 등록·프로젝트 생성 — Studio 개발자 등록과 프로젝트 생성

[11] STOVE 로컬 빌드 테스트 — 프로젝트 등록 후 로컬 테스트

[12] Unity Dedicated Server — 서버 빌드 최적화

[13] Unity Rendering Performance Data — Profiler와 Frame Debugger

[14] Unity URP SRP Batcher Shader Guide — 커스텀 셰이더 호환 조건

[15] Unity GPU Occlusion Culling — Unity 6 URP 선택 기능

[16] Unity GPU Resident Drawer — 반복 메시 인스턴스 드로잉

확실하지 않음: STOVE의 실제 입점·심사 소요 기간은 공개 가이드에서 명확히 확인되지 않았습니다. 프로젝트 생성 직후 담당 채널에 일정과 필수 SDK 범위를 확인해야 합니다.